第一章 招标公告

太原市机关事务管理局数智化低碳楼宇能源托管项目

EPC总承包

1. 招标条件

本招标项目太原市机关事务管理局数智化低碳楼宇能源托管项目EPC总承包，位于山西省太原市，对太原市机关事务管理局望景路、新建路办公区进行数智化低碳楼宇系统升级改造，改善现有供能系统的运行效果，实现节能降碳以及智慧化运行。招标人为中航建投能源科技(北京)有限公司，投资决策会后由招标人与最终中标人签署EPC总承包合同。项目资金已落实，已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

1、项目名称：太原市机关事务管理局数智化低碳楼宇能源托管项目EPC总承包；

2、招标编号：NKZB-202603-05；

3、最高限价：335.2万元

4、计划工期：计划2026年5月16日开工，2026年6月30日设备安装完成，2026年7月15日调试完成。

5、建设规模：对太原市机关事务管理局望景路、新建路办公区进行数智化低碳楼宇系统升级改造，改善现有供能系统的运行效果，实现节能降碳以及智慧化运行。负责前期节能方案设计、节能技术改造及技术优化、智慧管理运营平台建设，以提高项目办公楼院用能效率。具体开工时间由发包人通知确定，但总工期不变。

本工程计划建设总工期60天。

6、招标内容：工作范围包括但不限于：

本项目为太原市机关事务管理局数智化低碳楼宇能源托管项目EPC总承包工程，位于山西省太原市，为太原市机关事务管理局望景路、新建路办公区综合能源托管服务工作。

依据有关法律、法规和标准，对望景路、新建路办公区2处办公楼院供能/热、节水、照明、光伏系统进行改造、运行、管理和维护，搭建能源智能化综合管理平台，同时将望景路、新建路办公区的供能系统、电力、自来水等接入平台进行远程监控，建成后可以降低人员的工作强度和实现管理节能。

7、建设地点：山西省太原市；

8、质量标准：（1）工程质量验收标准为国家、行业、地方强制性标准以及设计文件、合同约定的有关推荐性标准。

（2）工程质量验收标准为国家、地方及行业强制性标准。这些标准和规范相互补充；如果前述列明的规范、规则和标准适用于同一情况，应遵循最为严格的标准和规范。施工过程中应服从发包人项目现场管理，遵守发包人管理各项制度。

3. 投标人资格要求

通用资格要求

（1）投标人须具有独立订立合同的权利、履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力、经验、信誉和相应的从业人员；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产等状态；且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

（2）投标人通过“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”查询企业未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息的记录。

（3）投标人通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询企业信用信息，须无失信或其他重大违法行为的记录。

（4）投标人通过“中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/”查询企业行贿犯罪信息，须无行贿犯罪记录。

（5）本次招标接受联合体投标，联合体成员数量不得超过2家。

联合体允许最多2家单位联合组成，联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和业绩，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标方另外组成联合体参加本项目的投标。须提交符合询价文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人，联合体协议书应符合“报价文件格式”的规定。

专用资格要求

【1】资质要求：

报价人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。

- 投标人须具备工程设计电力行业乙级资质或工程设计电力行业送电工程、变电工程专业乙级或工程设计电力行业（新能源发电）乙级及以上资质。

- 电力工程施工总承包三级及以上或机电总承包三级及以上资质。

- 投标人具有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业安全生产许可证。

【2】投标人须具有并提供有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。

【3】财务要求：近三年2022-2024具有良好的财务状况，需提供财务审计报告关键页。

【4】业绩要求：2020年至投标截止日（以合同签订时间为准），报价人须具有节能改造或光伏发电承包业绩2份，且均已完工。报价人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他能证明合同标的物已完工的材料（若合同甲方不是最终用户，合同甲方获取的最终用户证明也可）。

【5】工程总承包项目经理的资格要求：拟派本项目负责人须具有机电工程二级建造师注册证书并具有B类安全生产考核证，且未担任其它在建项目建设工程的项目经理（对此需做出承诺，格式自拟）。

【6】设计负责人的资格要求：设计负责人需具备有效的勘察设计注册工程师执业资格注册证书（若执业资格国家未开展注册，可提供执业资格证书）。

【7】项目管理机构及人员：投标人须提供拟任安全负责人有效的《安全管理人员资格证》C证。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年3月28日至2026年4月1日，每日17：00前(北京时间，下同)，将文件费汇入指定账户，并由法定代表人或拟派的被授权人（本项目仅接受项目经理作为被授权人）将缴费款底单及以下报名资料现场递交至北京市西城区莲花东路106号-汇融大厦B座-12层购买招标文件：

（1）企业营业执照副本（复印件）；

（2）授权委托书、被授权人身份证、法人身份证（原件）；

（3）工程总承包项目经理相关证书（复印件）；

（4）企业资质证书、安全生产许可证（复印件）；

（5）联合体协议书（如联合体投标，如不是无须提供）；

注：若非法定代表人或项目经理按上述时间、地点购买招标文件的，招标代理机构不予受理。

4.2 招标文件售价500元/份，逾期不售。

收款单位：北京中城汇能咨询服务有限公司

地    址：北京市西城区莲花东路106号-汇融大厦B座12层

开户银行：中国建设银行北京望京支行

账    号：11050138530000001837

联 系 人：顾辰庆

联系电话：13003579392

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2026年4月17日9时30分，递交地点：山西省太原市小店区晋阳街江天国际17层，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

5.2.逾期送达的投标文件，招标代理机构将予以拒收。

5.3有效递交投标文件的投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中城汇能招标系统 (http://xt.ccsgcc.com.cn/)上发布。

7. 联系方式

招标人：中航建投能源科技（北京）有限公司

地  址：北京经济开发区荣华南路15号中航技广场A座801

联系人：侯正宇

电  话：18734577809

招标代理机构：北京中城汇能咨询服务有限公司

地   址：北京市东城区灵光东巷35号5幢101

联 系 人：顾辰庆

电    话：13003579392

邮    箱：guchenqing@ccsgcc.com.cn